**![H:\อยว\0\ayw_logo8[1].png]()**

**กิจกรรม**

**โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562**

**ชื่อกิจกรรม :** ปรับซ่อมและพัฒนาระบบงานอาคารสถานที่ภายในโรงเรียน

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และนโยบาย :

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ด้านที่ 3

 ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 ปีการศึกษา 2560-2564 ข้อที่ 3

 กลยุทธ์ของ สพฐ. ข้อที่ 2

 ยุทธศาสตร์ สพม. เขต 3 ข้อที่ 2

 เกณฑ์คุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ข้อที่ 3

มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานที่ 2 และ 3

กลยุทธ์ของโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562-2564 ข้อที่ 8

โครงการหลักของโรงเรียน โครงการที่ 8 ตัวชี้วัดที่ 8.1 , 8.2 และ 8.3

**ลักษณะกิจกรรม :** ☑ กิจกรรมต่อเนื่อง □ กิจกรรมใหม่

**ชื่อผู้รับผิดชอบกิจกรรม :** ว่าที่ร้อยตรีอดุลย์ ม่วงกรุง และ นายวสุธา ธรรมประสิทธิ์

**กลุ่มบริหารงานที่รับผิดชอบ :** กลุ่มบริหารงานทั่วไป

**1. หลักการและเหตุผล**

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย เป็นโรงเรียนประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีนักเรียนเข้ารับบริการจำนวนมากทำให้พื้นที่ต่างในบริเวณอาคารเรียนและโดยรอบ เกิดการชำรุด ทรุดโดทรม จากการใช้ ทำให้กลุ่มบริหารทั่วไป(อาคารสถานที่)ต้องทำการตรวจสอบซ่อมแซม เกิดความปลอดภัยแก่ผู้เรียนและสถานที่ ต่าง ๆ นอกจากนี้สภาพโดยรวมของอาคารเรียนภายในโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยมีอายุการใช้งานที่มาก รวมถึงระบบน้ำระบบไฟ ทำให้จำเป็นต้องทำการดูแลซ่อมบำรุงให้อยู่สภาพพร้อมใช้งานและเอื้อประโยชน์ต่อการจัดการเรียนสอนที่มีคุณภาพ

**2. วัตถุประสงค์**

2.1 เพื่อส่งเสริมผู้เรียนได้มีสถานที่ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสมปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้

2.2 เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์และวัสดุเพื่อใช้บริหารจัดการด้านอาคารสถานที่ให้เกิดความพร้อมในการบริการแก่การสนับสนุนต่อนักเรียนและสร้างแหล่งเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ

**3. ตัวชี้วัดความสำเร็จ**

**ตัวชี้วัดที่**

8.1 ร้อยละ 80 ของครูและนักเรียนที่มีความพึงพอใจในระดับดี ต่อสิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน

 8.2 ร้อยละ 80 ของแหล่งเรียนรู้ ที่เอื้อต่อการเรียนรู้และได้มาตรฐานตามที่กำหนด

 8.3 ร้อยละ 70 ของห้องเรียนและห้องปฏิบัติการที่มีความพร้อม ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐาน

**4. เป้าหมาย/ ผลผลิต**

 **4.1 เชิงปริมาณ**

การบริหารจัดการด้านสถานที่ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมมีความพร้อมคิดเป็นร้อยละ 80

 **4.2 เชิงคุณภาพ**

การซ่อมแซมและบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่มีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้เรียน

**5. สถานที่ดำเนินการ** อาคารเรียน อาคารประกอบ หอประชุม และพื้นที่โดยรอบ

**6. ระยะเวลาดำเนินงาน** 1 พฤษภาคม 2562 - 30 มีนาคม 2563

**7. ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม**

| **ที่** | **ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม** | **งบประมาณ** | **ระยะเวลา****ดำเนินการ** | **ชื่อผู้รับผิดชอบ** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **อุดหนุน รายหัว****(บาท)** | **พัฒนาผู้เรียน****(บาท)** | **บ.ก.ศ.****(บาท)** | **อื่นๆ ระบุ** **(บาท)** | **รวม****(บาท)** |
| 1. | Plan (วางแผน) |
| - การประชุมวางแผนการดำเนินการ และบริหารงบประมาณ-ประเมินความพร้อมของห้องเรียนต่อการจัดการเรียนการสอน-เสนอแนวทางป้องกันต่ออุบัติเหตุและอุบัติภัยที่จะเกิดขึ้น-กำหนดคุณลักษณะครุภัณฑ์และรูปแบบการจัดจ้างปรับปรุง | - | - | - | - | - | 16 พ.ค.62 | ว่าที่ร้อยตรีอดุลย์ ม่วงกรุงนายวสุธา ธรรมประสิทธิ์ |
| 2. | Do (ปฏิบัติตามแผน) |
| จัดซื้อจัดจ้างซ่อม วัสดุครุภัณฑ์ตามแผนและระเบียบพัสดุ | 470,000 | - | - | - | 470,000 | 16 พ.ค. 62 - 28 ก.พ. 63 | ว่าที่ร้อยตรีอดุลย์ ม่วงกรุงนายวสุธา ธรรมประสิทธิ์ |
| 3. | Check (ตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน) |
| ดำเนินการตรวจสอบผ่านกรรมการตรวจรับ กรรมการคุมงานถึงผลการดำเนินการ ข้อบกพร่อง หลังการจัดกิจกรรม | - | - | - | - | - | 16 พ.ค. 62 - 28 ก.พ. 63 | ว่าที่ร้อยตรีอดุลย์ ม่วงกรุงนายวสุธา ธรรมประสิทธิ์ |
| 4. | Act (ปรับปรุงแก้ไข) |
| ประชุมหาแนวทางและข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางการปรับปรุงแก้ไข | - | - | - | - | - | 1 – 30 มี.ค. 63 | ว่าที่ร้อยตรีอดุลย์ ม่วงกรุงนายวสุธา ธรรมประสิทธิ์ |
| 5. | สรุปกิจกรรมและรายงานผล |
| จัดทำเล่มสรุปกิจกรรมและประเมินผล | - | **-** | **-** | **-** | - | ภายใน 15 วัน หลังเสร็จกิจกรรม | ว่าที่ร้อยตรีอดุลย์ ม่วงกรุงนายวสุธา ธรรมประสิทธิ์ |
| **รวม** | 470,000 | **-** | **-** | **-** | 470,000 |  |

**8.** **งบประมาณดำเนินการ** รวมทั้งสิ้น 470,000 บาท

 โดยแบ่งเป็น ☑ งบอุดหนุนรายหัว จำนวน..... 470,000......บาท

 □ งบพัฒนาผู้เรียน จำนวน...........................บาท

 □ เงิน บ.ก.ศ. จำนวน...........................บาท

 □ งบประมาณอื่น โปรดระบุ จำนวน...........................บาท

**9. การติดตามและประเมินผล**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ตัวชี้วัดความสำเร็จ** | **วิธีวัดและประเมินผล** | **เครื่องมือวัดและประเมินผล** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| นักเรียนครูและบุคลากร ร้อยละ 80 มีความพึงพอใจในการร่วมกิจกรรม ในระดับดี | ผู้ร่วมกิจกรรมทำแบบสอบถาม | แบบสอบถาม | ว่าที่ร้อยตรีอดุลย์ ม่วงกรุง |
| ร้อยละ 80 ของแหล่งเรียนรู้ ที่เอื้อต่อการเรียนรู้และได้มาตรฐานตามที่กำหนด | ผู้ร่วมกิจกรรมทำแบบสอบถาม | แบบสอบถาม | ว่าที่ร้อยตรีอดุลย์ ม่วงกรุง |
| ร้อยละ 70 ของห้องเรียนและห้องปฏิบัติการที่มีความพร้อม ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐาน | ผู้ร่วมกิจกรรมทำแบบสอบถาม | แบบสอบถาม | ว่าที่ร้อยตรีอดุลย์ ม่วงกรุง |

**10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ**

10.1 เกิดความพร้อมด้านปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้10.2 ครุภัณฑ์และวัสดุเพื่อใช้บริหารจัดการด้านอาคารสถานที่ให้เกิดความพร้อมในการบริการแก่การสนับสนุนต่อนักเรียนและสร้างแหล่งเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ

|  |  |
| --- | --- |
| **ผู้เสนอกิจกรรม** | **ผู้ตรวจกิจกรรม** |
| ลงชื่อ................................................(ว่าที่ร้อยตรีอดุลย์ ม่วงกรุง))ตำแหน่ง ครู | ลงชื่อ ......................................................(ว่าที่ร้อยตรีอดุลย์ ม่วงกรุง)เจ้าหน้าที่แผนงาน กลุ่มงานบริหารทั่วไป |
| **หัวหน้าโครงการหลัก** |
| ลงชื่อ.................................................(นายวสุธา ธรรมประสิทธิ์)หัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่ายบริหารทั่วไป |
| **ผู้เห็นชอบโครงการ** |
| ลงชื่อ ....................................................(นายสมศักดิ์ งามสมเกล้า)รองผู้อำนวยการกลุ่มงาน.บริหารทั่วไป |
| **หัวหน้างานแผนงาน** |
| ลงชื่อ.................................................(นายสรรพสิทธิ์ โกศล)หัวหน้างานนโยบายและแผนงาน  |
| **ผู้ตรวจสอบงบประมาณ** |
| ลงชื่อ ....................................................(นายสมใจ พัฒน์วิชัยโชติ)รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ |
| **ผู้อนุมัติโครงการ** |
| ( ) อนุมัติ ( ) ไม่อนุมัติลงชื่อ .........................................................(นายวรากร รื่นกมล)ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย |

**ประมาณการงบประมาณที่ใช้**

**ชื่อกิจกรรม** ปรับซ่อมและพัฒนาระบบงานอาคารสถานที่ภายในโรงเรียน

**กลุ่มงาน บริหารทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **รายการ** | **จำนวนหน่วย** | **ราคา****ต่อหน่วย** | **รวม****เป็นเงิน** | **ประเภทของงบประมาณที่ใช้** |
| วัสดุ |
| 1. | วัสดุงานอาคารสถานที่ | ตลอดปี | 206,500 | 206,500 | อุดหนุนรายหัว |
| ครุภัณฑ์ |
| 1. | เลื่อยวงเดือน | 1เครื่อง | 4,000 | 4,000 | อุดหนุนรายหัว |
| 2 | ถังเก็บน้ำ 2000 ลิตร | 1 ใบ | 7,500 | 7,500 | อุดหนุนรายหัว |
| 3 | ครุภัณฑ์พัดลม ใบพัด | 50เครื่อง | 1000 | 50,000 | อุดหนุนรายหัว |
| จัดจ้าง |
| 1 | กั้นผนังห้องหอประชุม 28 ตารางเมตรพร้อมบานกระจก | 1 งาน | 25,000 | 25,000 | อุดหนุนรายหัว |
| 2 | กั้นห้องอาคารประกอบ 28 ตารางเมตร | 1 งาน | 20,000 | 20,000 | อุดหนุนรายหัว |
| 3 | ติดตั้งเครื่องเสียงประชาสัมพันธ์อาคาร 12 | 1 งาน | 35,000 | 35,000 | อุดหนุนรายหัว |
| 4 | ซ่อมบานกระจกอะลูมิเนียมหน้าต่าง | 1 งาน  | 52,000 | 52,000 | อุดหนุนรายหัว |
| 5 | ปรับภูมิทัศน์หน้าอาคาร5 | 1 งาน | 35,000 | 35,000 | อุดหนุนรายหัว |
| 6 | ปรับภูมิทัศน์หน้าอาคาร4 | 1 งาน | 35,000 | 35,000 | อุดหนุนรายหัว |
| **รวมเงิน (สี่แสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)** | **470,000** |  |